Diseño de la Propuesta Técnica

GA2-220501094-AA1-EV02

Aprendices

Muñoz Garcia Jairo Andres

Fuentes Saavedra Heidy Karina

Romero Castellanos Lina Fernanda

Cortes Cardenas Steveen Smith

Instructor SENA

Javier Emilio Yara Amaya

Servicio Nacional De Aprendizaje “SENA”

Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones

Regional Distrito Capital

Ficha: 3311989

Introducción

En el presente documento se puede observar la realización de la propuesta técnica, en la implementación de software de producción para la entidad SENA, dirigida para la sede CEET (Centro de electricidad, electrónica y telecomunicaciones), con el fin de que esta entidad decida la implementación o cambios del software ofrecido, que cumpla con los estándares y requerimientos necesarios.

Bogotá, 10 de Noviembre del 2025

Señores

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

Cordial saludo

Es un placer para Servicio de estacionamiento del Complejo Sur SENA (SECSS), presentarles esta propuesta técnica comercial. De acuerdo con lo que se ha trabajado los últimos meses en la producción de un software, llegando a realizar un análisis frente a la problemática que presenta la gestión del parqueadero direccionado para los aprendices, le hacemos llegar la propuesta técnica que consta de los costos que se requieren de acuerdo con lo que es el Hardware, Software y recursos humanos necesarios para realizar la implementación del aplicativo web.

Cordialmente

MUÑOZ GARCIA JAIRO ANDRES

FUENTES SAAVEDRA HEIDY KARINA

ROMERO CASTELLANOS LINA FERNANDA

CORTES CARDENAS STEVEEN SMITH

SECSS (Servicio de Estacionamiento del Complejo Sur SENA)

ALCANCE

El objetivo principal de la presente propuesta es proveer una solución eficaz para el área del parqueadero dirigido para los aprendices de la sede, automatizando procesos administrativos, aumentando la seguridad a la hora de manejar los datos de los aprendices y sus vehículos de transporte (Bicicletas, motos, etc..), y que el proceso de registro del usuario  sea presto.

La propuesta está diseñada de la siguiente manera:

- Gestión Usuario.

- Conectar Base de datos.

- Gestión Administrativa.

- Gestión de Celador.

- Gestión de vehículos.

Así siguiendo con unas fases desarrolladas la cuales son:

- El análisis exhaustivo de los sistemas y flujos de trabajo actuales, los cuales nos dan como resultado un documento de valoración de la situación actual.

- La definición de la arquitectura tecnológica y los procesos futuros, teniendo como resultados un plan de arquitectura por medio de los Mockups.

Valoración de la situación

Hemos Identificado que el parqueadero de los aprendices SENA,en la sede CEET (Centro de electricidad, electrónica y telecomunicaciones), enfrenta una problemática la cual es que la gestión de cupos es poco eficiente ya que es un poco demorada, también para aumentar la seguridad allí, ya que se han presentado robo de vehículos como las bicicletas.

Nuestra propuesta frente a esta situación es transformar estas desventajas, mediante la optimización del proceso, para así unificar los datos, dando una actualización al sistema que manejan implementando la tecnología moderna, permitiendo modernizar esta área.

Opciones de propuesta

PROPUESTA 1

| Computador Portatil Hp |  |  | Elitebook 840 10G |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Es un portátil empresarial premium, con alto rendimiento gracias a su procesador, diseñado para durabilidad, ofreciendo una construcción robusta, teclado retroiluminado y opciones de seguridad avanzada. |  |  |  |
| Esp Especificaciones Técnicas |  | Tamaño pantalla | 14 pulgadas, resolución WUXGA (1920 x 1200) | Precio alquiler | 110.000COP |
|  |  | Memoria RAM | 32GB |  |  |
|  |  | Disco Duro | es una unidad de estado sólido (SSD) de tipo NVMe PCIe Gen4 M.2, con capacidades que varían según la configuración, como 512 GB o 1 TB |  |  |
|  |  | Procesador | Intel® Core™ i5-1335U (10 núcleos) o i7-1360P (12 núcleos) de 13ª generación. |  |  |
| Justificación |  | Este portátil es una muy buena opción para trabajar gracias a su procesador, teniendo una memoria recomendable para el rendimiento del dispositivo. |  |  |  |

Tabla 1 / propuesta 1

PROPUESTA 2:

| Computador Portatil Hp |  |  | NOTEBOOK HP 240 G9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Es un portátil para la productividad y la portabilidad, ideal para empresas, estudiantes, y profesionales que necesitan un equipo confiable para las tareas diarias como la navegación. |  |  |  |
| Especificaciones Técnicas |  | Tamaño pantalla | 14 pulgadas, con opciones de resolución HD | Precio alquiler | 108.963COP |
|  |  | Memoria RAM | 8GB DDR4-3200 (expandible hasta 32GB) |  |  |
|  |  | Disco Duro | DISCO SSD 512 GB PCIE NVME |  |  |
|  |  | Procesador | INTEL CORE I5-1235U (hasta 4.4 GHz con Intel Turbo Boost Technology, 12 MB L3 caché, 10 núcleos, 12 hilos) |  |  |
| Justificación |  | El portátil combina rendimiento, portabilidad y características profesionales y usuarios, donde es confiable para trabajar de manera eficiente. |  |  |  |

Tabla 2  / propuesta 2

PROPUESTA 3:

| Computador de escritorio ThinkCentre |  |  | Lenovo ThinkCentre Neo 50q Gen 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  | Es una mini pc potente y compacta para uso empresarial, ideal para tareas de oficina, productividad y multitareas. |  |  |  |
| Especificaciones Técnicas |  | Tamaño pantalla | 24 pulgadas | Precio alquiler | 426.000 |
|  |  | Memoria RAM | 16GB SO-DIMM DDR4-3200 |  |  |
|  |  | Disco Duro | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |  |  |
|  |  | Procesador | Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |  |  |
| Justificación |  | La ventaja es que cuenta con una pantalla amplia, teniendo un procesador eficiente para los usos empresariales debido a sus características de rendimiento. |  |  |  |

Tabla 3 / propuesta 3

Estimar Costos

A continuación se muestra la estimación de costo se basa en los recursos humanos y técnicos necesarios para ejecutar el aplicativo web.

Talento Humano:

| RECURSO | SALARIO MENSUAL ESTIMADO (COP) | Salario diario aprox. (COP) | Salario por hora (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| RECURSO | $ 1,623,500 | $ 54,117 | $ 6,765 |
| Programador Back-End | $ 1,623,500 | $ 54,117 | $ 6,765 |
| Técnico de soporte TI | $ 1,623,500 | $ 54,117 | $ 6,765 |
| UX/UI Designer | $ 1,623,500 | $ 54,117 | $ 6,765 |
| Administrador de sistema | $ 1,623,500 | $ 54,117 | $ 6,765 |
| Recepcionista (simulado o real) | $ 1,349,196 | $ 44,973 | $ 5,622 |
| Personal de pruebas (clientes simulados) | $ 1,349,196 | $ 44,973 | $ 5,622 |
| Pago total = | $ 10,815,892 | $ 360,530 | $ 45,066 |

Tabla 4 / talento humano

Costos Técnicos y de infraestructura: (Webempresa)

| Recurso | Costo estimado |
| --- | --- |
| 1 web | $ 8,100 |
| 2 bases de datos | $ 15,000 |
| 10 GB de almacenamiento NVMe SSD | $ 20,000 |
| 10 cuentas de correo | $ 100,000 |
| Creador de sitios web | $ 60,000 |
| Total | $ 203,100 |

Tabla 5 / costos técnicos

Total estimado con las categorías necesarias :

| Categoría | Recurso | Cantidad | Costo Unitario Mensual (COP) | Duración un año | Costo Total (COP) | costo por hora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Programador Front-End | 1 | $ 1,349,196 | 6 | $ 8,095,176 | $ 16,865 |
|  | Programador Back-End | 1 | $ 1,349,196 | 6 | $ 8,095,176 | $ 16,865 |
|  | Project Manager / Scrum Master | 1 | $ 1,349,196 | 6 | $ 8,095,176 | $ 16,865 |
|  | QA / Tester | 1 | $ 1,349,196 | 6 | $ 8,095,176 | $ 16,865 |
| Tecnología | Licencias de software (VS, etc) | 1 | $ 199,160 | 6 | $ 1,194,960 | $ 2,490 |
|  | Servidor en la nube (Wordpress) | 1 | $ 22,340 | 6 | $ 134,040 | $ 279 |
|  | Dominio web | 1 | $ 59,250 | 6 | $ 355,500 | $ 741 |
| Infraestructura | Computadores | 4 | $ 108,963 | 6 | $ 653,778 | $ 454 |
|  | Internet | 1 | $ 117,592 | 6 | $ 705,552 | $ 1,470 |
|  | Energía eléctrica | 1 | $ 100,000 | 6 | $ 600,000 | $ 1,250 |
| Otros |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprevistos (5%) | - |  | - |  |  |
|  | Mantenimiento post-despliegue | 1 | $ 600,000 | 6 | $ 3,600,000 | $ 7,500 |
|  | Soporte técnico | 1 | $ 600,000 | 6 | $ 3,600,000 | $ 7,500 |
| Total Estimado del Proyecto: |  |  | $ 7,204,089 |  | $ 43,224,534 | $ 89,143 |

Tabla 6  / total estimado

Cotización:

A continuación, se muestra de manera estandarizada las características de los equipos requeridos, en la implementación del software para que la entidad entienda de manera puntual el hardware y software.

| FICHA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| Nombre del producto | Servicio de Estacionamiento Complejo Sur SENA (SECSS) |
| Líneas de producción | → Aplicativo web de gestión en la disponibilidad y flujo del espacio vehicular zona NQS 30. → Análisis y requerimientos. → Diseño de interfaz y arquitectura. → Programación de módulos. → Pruebas funcionales y de seguridad. → Despliegue de servidores. → Capacitación y soporte. |
| Objetivo | Optimizar el control, seguridad y eficiencia del parqueadero de bicicletas y motos en sedes del SENA mediante una plataforma web accesible, segura y escalable. |
| Descripción General | Sena SECSS es un aplicativo web modular que permite: → Registrar usuarios. → Validar entradas/salidas con QR o código. → Asignar cupos por tipo de vehículo (moto o bicicleta). → Generar reportes de uso o alertas. → Administrar horarios,cupos y roles. |
| COSTOS ESTIMADOS |  |
| HARDWARE |  |
| El cálculo de estos costos se realiza considerando el precio unitario de cada componente multiplicado por el número de usuarios que requieren acceso. |  |
| Equipos de usuarios | $3,471,932 COP |
| Equipos desarrolladores | $ 2,399,900 COP |
| LICENCIAS |  |
| Se equilibran costos fijos (licencias y servicios esenciales) con el aprovechamiento de herramientas gratuitas (Java,Canva, Git,Visual Studio Code,etc). |  |
| Licencia Antivirus | $ 92,000 COP |
| Licencias Software | $ 2,390,000 COP |
| Hosting y dominio | $ 268.135 COP |
| Licencias windows | $38,000 COP |
| TIPO DE CONVENIO |  |
| Tipo | Contrato de prestación de servicios tecnológicos. |
| Duración | 6 meses con opción de renovación. |
| Alcance | Desarrollo, implementación, capacitación y soporte técnico. |
| Responsables | → Heidy Karina Fuentes Saavedra → Jairo Andres Muñoz Garcia → Lina Fernanda Romero Castellanos → Steven Smith Cortez Cardenas |
| Recursos humanos | $19,677,415 |
| Gastos adicionales (otros) | $200,000 COP |
| ARQUITECTURA DEL SISTEMA |  |
| Descripción | El Sistema de Gestión para el Servicio de Estacionamiento Complejo Sur SENA (SECSS) permite registrar usuarios, asignar cupos, controlar accesos y generar reportes del área asignada de parqueo. |
| Cliente (web) | Reacts.js + WordPress + Spring Boot: → React.js (Cliente) consume datos desde el API de WordPress (WP1) y/o Spring Boot. → WordPress (WP1) publica contenido y expone datos vía su API REST. → Spring Boot (API) maneja lógica compleja, seguridad y datos empresariales. Base de datos: WordPress usa MySQL del hosting; Spring Boot puede usar la misma o una separada. → Velocidad y fluidez: React.js hace que la navegación sea rápida y sin interrupciones. → Confianza y seguridad: WordPress WP1 garantiza que el contenido esté protegido y siempre disponible. → Funcionalidad avanzada: Spring Boot añade lógica empresarial que WordPress no cubre (ej. cálculos, integraciones, procesos internos). → Escalabilidad: El usuario disfruta de una plataforma que puede crecer sin perder calidad. → Experiencia unificada: Aunque detrás haya varios sistemas, el usuario percibe una sola aplicación coherente y profesional. |
| Servidor (API) | WordPress + Spring Boot: → La web WordPress (WP 1) muestra la parte visual y consume datos. → Spring Boot como servidor API maneja lógica avanzada y expone datos vía JSON. → Integración WordPress puede consumir datos del API, o el API puede recibir datos desde WordPress. |
| Base de datos | Base de datos MySQL/MariaDB. → Acceso protegido con usuario y contraseña únicos. → Aislamiento por cuenta de hosting (nadie más puede entrar a tu base). → Copias de seguridad automáticas para restaurar datos en caso de error o ataque. → Usuarios y roles: Quién puede entrar al sitio y con qué permisos. → Entradas y páginas: Todo el contenido que publicas . → Configuraciones del sitio: Opciones de WordPress, plugins y temas. → Comentarios: Los mensajes que dejan los visitantes. → Metadatos: Información adicional como categorías, etiquetas, imágenes asociadas. |
| Autenticación | JWT + OAuth2: → JWT permite sesiones seguras sin sobrecargar el servidor. → OAuth2 facilita la integración con sistemas institucionales del SENA. |
| Seguridad y Antivirus | Proteger los datos personales y vehiculares,evitando acceso no autorizados, y permite control por niveles de rol (administrador,vigilante,usuario, desarrollador). → Reglas Anti-Hackeo → Aislamiento de cuentas (CageFS) → Firewall y Antivirus. → Escaneo y eliminación de malware (Imunify360) → Certificados SSL. → Optimización de imágenes y cache. → AVG Antivirus → Protección contra malware y ransomware. → Escaneo web y correo electrónico. → Firewall avanzado. → VPN integrada. → Optimización y rendimiento. → Actualizaciones en tiempo real. → Facilidad de uso. |
| Infraestructura | Hosting WordPress Colombia (WP1) garantiza disponibilidad y escalabilidad. |
| REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO |  |
| Hardware | Administradores: (usuario operativos en puntos fijos o móviles) → CPU mínimo: Intel Core i7 o equivalente. → RAM: 32 GB. → Almacenamiento: SSD PCIe NVMe M.2 de 1 TB. → Pantalla: Portátil de 14 pulgadas. → Conectividad: Wi-Fi estable, puertos USB para periféricos. Observación: Se recomienda portátil Portatil HP Elitebook 840 10G para balance entre rendimiento y movilidad. Vigilantes: → CPU mínimo: Intel Core¡7 o equivalente. → RAM: 32 GB. → Almacenamiento: SSD PCIe NVMe M.2 de 1 TB → Pantalla: Portátil de 14 pulgadas. → Conectividad: WI-FI estable. Usuarios comunes: (Pueden utilizar cualquier dispositivo tecnológico como celular, tablet y computador.) → CPU mínimo: Intel Celeron o equivalente. → RAM: 4 GB. → Almacenamiento: SSD 256 GB o HDD 500 GB. → Pantalla: Cualquier equipo estándar (portátil o PC básico). Observación: No requieren especificaciones avanzadas, basta con equipos de gama básica para consultas. Equipo desarrollador: → CPU mínimo: Intel Core i7 o superior. → RAM: 32GB. → Almacenamiento: SSD PCIe NVMe M.2 de 1 TB → Pantalla: Portátil de 14 pulgadas. Periféricos: Mouse, teclado mecánico, cables de red, dispositivos de respaldo. |
| Software | → Sistemas operativos (Windows 11, Android 12, macOS). → Frameworks y librerías (React.js, Spring Boot, JWT). → Herramientas de diseño y desarrollo (Balsamiq, Canva, Visual Studio Code). → Servicios de terceros (Auth0, Hosting WordPress WP1). → Seguridad (AVG Antivirus). |
| Licencias | →Auth0. → AVG. → Balsamiq. → Bizagi Modeler. → Canva. → Draw.io. → Git. → GitHub. → Hosting WordPress Colombia (WP1). → Java. → JWT. → Microsoft 365. → Reacts.js. → Spring Boot. → Visual Paradigma online. → Visual Studio Code. → Windows 11. |
| Otros |  |
| FUNCIONES |  |
| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES GENERALES |  |
| Prioridad alta | Gestionar propietario |
| Prioridad alta | Gestionar vehículo |
| Prioridad alta | Gestionar reportes |
| Prioridad alta | Gestionar zona |
| Prioridad alta | Gestionar celador |
| Prioridad alta | Gestionar cupo |
| Requerimientos adicionales - Usuarios finales | Gestionar acceso al sistema |

Tabla 7 /  ficha técnica

Terminos y Condiciones

En este apartado se habla sobre el contrato y el modelo de servicio, donde en el presente contrato tiene como por objeto la licencia de uso por arrendamiento del aplicativo web de gestión del parqueadero SENA CEET (Centro de electricidad, electrónica y telecomunicaciones), el cual fue desarrollado por SECCS ( , para su uso en las operaciones internas en el área del parqueadero para aprendices, así prestando el servicio bajo modalidad Software.

Vigencia:

La propuesta es vigente durante 30 días, según la aceptación de formalización de la intención de suscribir un Contrato de Licencia de Uso por un término inicial de un año (12 meses) para la tarifa mensual de la licencia.

Objetivo:

En el presente documento se tiene como  objetivo definir la licencia adecuada para otorgarle al cliente una propuesta atrayente, en donde la licencia es de uso no exclusivo, no transferible y revocable sobre el software , a cambio de la tarifa de pago de arrendamiento.

Estructura de Pagos:

Al presente aplicativo web  se le realizó una inversión de $43´224.534COP, ya que se requiere recuperar la inversión por medio de arrendar el aplicativo web durante 3 años teniendo en cuenta el aumento de la inflación Colombiana anualmente, lo que requiere la actualización del costo anualmente, llegando a la opción estándar que se liquidará de la siguiente manera:

- Costo de Implementación de $1’200.681COP Este valor se facturará por hitos durante la fase de desarrollo:

  - 40%: Firma del Contrato y Hito de Inicio (Fase I: Diagnóstico).

  - 40%: Hito de Desarrollo Funcional Completo (Finalización de Fase II).

  - 20%: Hito de Aceptación Final y Puesta en Marcha (Fase IV).

- Tarifa Mensual de Licencia Recurrente de $1’200.681 COP/mes: el pago es mensual y puntual a la fecha que se estima su instalación total. Al no realizar los pagos puntuales se suspenderá el funcionamiento del aplicativo web con aviso previo de 5 días hábiles. Después de esto si desea  reactivar el servicio se hará solo si pagan la mensualidad correspondiente al contrato.

Propiedad  y Licencia de Uso:

- En cuanto a la propiedad SECSS (Servicio de Estacionamiento del Complejo Sur SENA) conserva la propiedad intelectual total y derechos patrimoniales y morales sobre el código fuente, diseño, bases de datos, la arquitectura, y la documentación del aplicativo web. Ya que el aplicativo figura como Obra por Encargo.

- La licencia de uso no es exclusiva ya que es intransferible y revocable sobre el aplicativo, donde el permiso autoriza el uso del software únicamente para la gestión del parqueadero en la sede CEET, por el término de arrendamiento del software.

Responsabilidad:

- La Responsabilidad es de parte del proveedor ante el cliente por cualquier perjuicio del contrato, donde se limita al monto total de los pagos realizados por la identidad que requiere el servicio de arrendamiento en los tres meses anteriores al daño presentado, por lo cual el proveedor no será responsable del daño directo ya sea por pérdida de datos o fallo en el programa.

Confidencialidad:

SENA CEET se hace responsable de los tratamientos personales de los aprendices y trabajadores de esta área y SECSS es encargado del tratamiento de estos datos, para que así se implemente la Ley 1581 de 2012 la cual dice:

“La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma." (Fragmento del Artículo 1°. Objeto de la Ley 1581 de 2012).

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario que se cumplan estos parámetros para obtener un contrato ameno y exitoso para las dos entidades.

Garantía, Soporte y Nivel de Servicio:

Garantía:

Se ofrece una garantía de novedad de 12 meses sobre defectos de código como los bugs entre otras anomalías, que impida la ejecución del aplicativo web  según las especificaciones establecidas, contados a partir del inicio del programa.

Mantenimiento y Soporte (Incluido en la Tarifa Mensual):

- Soporte técnico y mantenimiento correctivo como prevención en el aplicativo web.

- Servicio de hosting y dominio.

- Monitoreo del sistema.

- Actualizaciones menores del software.

Nivel de Servicio (SLA): SECSS garantiza una disponibilidad del aplicativo del 99.5% mensual (excluyendo mantenimiento programado).

Licencia de Uso

En este apartado es necesario mencionar que SECSS es el único titular de los derechos de la propiedad intelectual sobre el código fuente, la estructura, el diseño, ya que es un aplicativo web que se arrienda a la entidad SENA, específicamente a la sede CEET, que tiene como propiedad los datos y documentación que implica la gestión del parqueadero para aprendices.

Lo que quiere decir que para esta entidad no está permitido modificar el software, vender, o arrendar la plataforma, por otro lado se recibe sugerencias de modificación del programa como adaptabilidad al gusto de la entidad.  Entrando al módulo de la cláusula de propuestas, las cuales son:

- Modificaciones Necesarias:  SECSS reserva los derechos de realizar mejoras, correcciones de errores y mantenimiento a la plataforma sin necesidad de notificación previa de la identidad SENA, siempre que las modificaciones no impliquen alteraciones en la funcionalidad principal contratada.

- Actualizaciones con Impacto: Si el interfaz necesita modificaciones que requieran un periodo de inoperatividad de más de dos horas, será notificado a la entidad SENA con antelación mínima de cinco días hábiles, indicando la fecha y la hora para realizar la implementación.

- Modificaciones Solicitadas por el Cliente (Desarrollo a Medida): Cualquier solicitud de funcionalidad nueva que exceda el alcance del servicio estimado en el contrato, será tratado como servicio adicional, ya que deberá ser notificado por escrito, para ser cotizado por SECSS Y aceptado para llegar a la ejecución de lo solicitado, mencionando la tarifa adicional por parte del cliente.

- Aceptación de Cambios: La entidad que utiliza los servicios de SECSS, deberá aceptar cualquier modificación en el aplicativo web.

Legislación Aplicable:

El presente contrato se rige por las leyes de la República de Colombia. Para cualquier diferencia, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Bogotá D.C., teniendo un marco legal el cual cuenta con:

### 1. Legislación Aplicable (Ley Sustantiva)

"El presente Contrato se regirá, interpretará y ejecutará conforme a las leyes sustantivas y procesales de la República de Colombia. En particular, se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y el Código Civil para los efectos contractuales; la Ley 23 de 1982 y decisiones complementarias para la Propiedad Intelectual; y la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios para el Tratamiento de Datos Personales”.

### 2. Jurisdicción (Resolución de Conflictos)

"Las Partes se comprometen a buscar solución a cualquier controversia derivada del presente Contrato mediante Negociación Directa. En caso de no llegar a un acuerdo en un plazo de treinta (30) días calendario, las Partes se someten a la Jurisdicción Exclusiva de los Tribunales competentes de la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles”.

Atentamente,

CORTES CARDENAS STEVEEN SMITH (Líder de proyecto)

SECSS (Servicio de Estacionamiento del Complejo Sur SENA)

Ficha: 3311989

Correo electrónico:  secss241@gmail.com

Números de contacto:

3242555827 - Steveen Cardenas

3142494096 - Heidy Fuentes

3209098480 - Andres Muñoz

3103222865 - Lina Romero

2025